Совет

Динского сельского поселения Динского района

РЕШЕНИЕ

от 17 декабря 2010 года  			           	                     № 109-14/2

ст. Динская

О внесении изменений в решение Совета Динского сельского поселения Динского района от 24.12.2009 № 37-4/2

«Об утверждении сельской целевой программы «Строительство и реконструкция линий уличного освещения» на 2010-2012 годы»

(с изменениями от 18.02.2010, 25.03.2010, 25.05.2010, 08.07.2010)

Рассмотрев сельскую целевую программу «Строительство и реконструкция линий уличного освещения» на 2010-2012 годы», в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003          № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 24 Устава Динского сельского поселения Динского района, Совет  Динского сельского поселения Динского района РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Динского сельского поселения Динского района от 24.12.2009 № 37-4/2 «Об утверждении сельской целевой программы «Строительство и реконструкция линий уличного освещения» на 2010-2012 годы» изменения, изложив приложение в новой редакции (прилагается).

- Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности

главы Динского сельского поселения 				  Ю.П. Петров

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта решения Совета Динского сельского поселения

Динского района от _______________ № __________

«О внесении изменений в решение Совета Динского сельского поселения Динского района от 24.12.2009 № 37-4/2 «Об утверждении сельской целевой программы «Строительство и реконструкция линий уличного освещения» на 2010-2012 годы (с изменениями от 18.02.2010, 25.03.2010, 25.05.2010, 08.07.2010)

Проект внесен:

| Исполняющий обязанности главы Динского сельского поселения |  | Ю.П. Петров |
| --- | --- | --- |
| Проект подготовлен: Специалист I категории отдела ЖКХ |  | Л.Г. Глушко |
| Согласовано: |  |  |
| Исполняющий обязанности заместителя главы администрации по архитектуре, градостроительству, ЖКХ, транспорту и связи |  | В.А. Диченко |
| Начальник финансово- экономического отдела |  | Л.М. Гальченко |
| Начальник общего отдела |  | В.А. Купранова |
| Начальник организационно-правового отдела |  | С.А. Христов |
| Руководитель муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия Динского сельского поселения» |  | Р.П. Ковальчук |

ПРИЛОЖЕНИЕ

|  |  | к решению Совета Динского сельского поселения Динского района от 17.12.2010 № 109-14/2 |
| --- | --- | --- |

«ПРИЛОЖЕНИЕ

|  |  | к решению Совета Динского сельского поселения Динского района от 24.12.2009 г. № 37-4/2 |
| --- | --- | --- |

Сельская целевая программа

«Строительство и реконструкция линий уличного освещения»

на 2010-2012 годы

ПАСПОРТ

сельской целевой программы

«Строительство и реконструкция линий уличного освещения»

на 2010-2012 годы

| Наименование программы: | сельская целевая программа «Строительство и реконструкция линий уличного освещения» на 2010-2012 годы . |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы: | Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| Основные разработчики программы: |  |
| Координатор Программы: | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Динского сельского поселения Динского района. |
| Муниципальный заказчик программы: | администрация Динского сельского поселения Динского района. |
| Цели и задачи программы: | повышение уровня безопасности жителей поселения в темное время суток. Осуществление комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, направленных на разработку проектов, реконструкцию, энергосбережение, и строительство новых объектов уличного освещения. |
| Срок реализации программы: | 2010-2012 годы. |
| Объемы и источники финансирования программы: | Всего 13407,9 тыс. рублей: из средств бюджета Динского сельского поселения, в том числе на: 2010 год – 2856,9 тыс. рублей; 2011 год – 1636,7 тыс. рублей; 2012 год – 8299,3 тыс. рублей. из краевого бюджета на: 2010 год – 615,0 тыс. рублей |
| Контроль за выполнением программы: | осуществляет администрация Динского сельского поселения Динского района и Совет Динского сельского поселения Динского района. |

- Содержание проблемы.

На протяжении многих лет была разрушена существующая система уличного освещения, оставшиеся линии требуют замены и восстановления. Станица разрастается, появляются новые улицы, на которых необходимо строить воздушные линии уличного освещения. Неосвещенные улицы создают предпосылки травматизма населения в темное время суток, криминогенной обстановки, административных правонарушений, увеличивают степень возникновения дорожно-транспортных происшествий в т.ч. с участием пешеходов.

2. Цели и задачи программы: Осуществление комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, направленных на разработку проектов, переустройство и энергосбережение, реконструкцию и строительство новых объектов уличного освещения.

3. Сроки и этапы реализации программы: программа будет выполняться в течение 2010 – 2012 годов.

4. Ресурсное обеспечение и объемы финансирования программы: общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий оценивается в размере 13407,9 тыс. рублей. Она определена на основе имеющейся проектно-сметной документации и расчетов затрат на проведение мероприятий в ценах действующих в 2009 году.

Структура финансирования Программы

| Источник финансирования | Всего по программе, тыс. руб. в т.ч. |
| --- | --- |
| Общий объем финансирования, в том числе: | всего | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| - бюджет поселения | 13407,7 | 2856,9 | 1636,7 | 8299,3 |
| -районный бюджет | - | - | - | - |
| -краевой бюджет | 615,0 | 615,0 | - | - |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |

5. Мероприятия по сельской целевой программе «Строительство и реконструкция линий уличного освещения» на 2010 - 2012 годы» (прилагается).

6. Оценка социально – экономической эффективности программы.

В результате реализации программы будет повышен уровень безопасности жителей поселения в темное время суток, а также снижения аварийности, дорожно-транспортного травматизма и повышения комфортности движения на дорогах Динского сельского поселения. Увеличение освещенных площадей улиц поселения.

7. Критерии выполнения программы.

В результате выполнения мероприятий программы будет осуществлен поэтапный ввод в эксплуатацию объектов уличного освещения.

8. Механизм реализации программы.

Мероприятия программы реализуются в соответствии с установленными сроками и в зависимости от вида выполняемых работ. Для выполнения работ по строительству и реконструкции уличного освещения заказывается проектно-сметная документация. После согласования и экспертного заключения проектно-сметной документации определяется подрядчик, и ведутся работы предусмотренные программой.

9. Контроль над реализацией программы включает:

периодическую отчетность о реализации программных мероприятий;

контроль над сроками выполнения Программы;

контроль над качеством и эффективностью реализации программных мероприятий.

Начальник отдела ЖКХ                                                             В.А.Диченко

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к решению Совета Динского сельского поселения Динского района «О внесении изменений в решение Совета Динского сельского поселения Динского района от 24.12.2009

№ 37-4/2 «Об утверждении сельской целевой программы «Строительство и реконструкция линий уличного освещения» на 2010-2012 годы» (с изменениями от 18.02.2010, 25.03.2010, 25.05.2010, 08.07.2010)

В 2010 году на выполнение работ по «Восстановлению уличного освещения ул. Восточной от ул. Украинской до ул. Кочетинской в ст. Динской» требуется дополнительно - 100,0 тыс. рублей.

По утвержденному бюджету Динского сельского поселения Динского района на мероприятия по строительству и реконструкции линий уличного освещения на 2011 год выделено 1 млн. 636,7 тыс. рублей из ранее запланированных 4 млн. 516,0 тыс. рублей. В связи с этим ранее принятые мероприятия по выше указанной программе на 2011 год нуждается в корректировке, и предлагаются к выполнению следующие мероприятия:

Изготовление проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию воздушных линий освещения по улицам:

- Корректировка ПСД на строительство воздушных линий уличного освещения по ул. Первомайской пос. Украинский – 60,0 тыс. рублей;

изготовление сметной документации на ремонт воздушных линий освещения по улицам:

- ул. Черноморская – 10,0 тыс. рублей;

- ул. Садовая (от ул. Промышленной до КТП/10/04) – 15,0 тыс. рублей;

- ул.Кирова (от ул.Береговой до ул.Комсомольской) – 10,0 тыс. рублей;

- Ул. Кочетинская (от ул. Тельмана до ул. Гагарина) – 10,0 тыс. рублей;

- ул. Революционная (от ул. Красной до ул. Краснодарской) – 15,0 тыс. рублей;

строительство воздушных линий освещения по улицам:

- ул. Первомайской пос. Украинский – 1млн. 116,0 тыс. рублей;

- ул. Черноморская– 150,0 тыс. рублей;

ремонт воздушных линий освещения по улицам:

- переходному мостику между ул. Суворова и ул. Черноморской – 103,0 тыс. рублей;

- ул.Пролетарская (от ул. Комсомольской до ул.Пластуновской) – 96,5 тыс. рублей;

- услуга по составлению сметной документации и техническому надзору – 51,2 тыс. рублей.

Начальник отдела ЖКХ                                                             В.А. Диченко