Совет

Динского сельского поселения Динского района

РЕШЕНИЕ

от 17 декабря 2009 года                                                                      № 25-3/2

ст.Динская

О внесении изменений в решение Совета Динского сельского поселения

Динского района от 19.07.2006  № 49 «О принятии сельской целевой

программы «Социальное развитие Динского сельского поселения в

области тепло- и газоснабжения  на 2006-2010 годы» (с изменениями

от 20.03.2007, 27.09.2007, 15.11.2007,  06.12.2007, 06.02.2008, 28.02.2008, 05.06.2008, 31.07.2008, 14.08.2008, 02.10.2008, 14.11.2008, 28.08.2009, 26.11.2009)

В соответствии со статьей 24 Устава Динского сельского поселения Динского района, рассмотрев сельскую целевую программу  «Социальное развитие Динского сельского поселения Динского района  в области тепло и газоснабжения на 2006-2010 годы», Совет Динского сельского поселения Динского района РЕШИЛ:

1.  Внести в решение Совета Динского сельского поселения Динского района от 19.07.2006 №49 «О принятии сельской целевой программы «Социальное развитие Динского сельского поселения в области тепло- и газоснабжения на 2006-2010 годы» изменения, изложив приложение к нему в новой редакции (прилагается).

2. Администрации Динского сельского поселения Динского района (Чернышев) предусмотреть финансирование расходов по программе в пределах средств, утвержденных в бюджете Динского сельского поселения Динского района на эти цели и обеспечить ее выполнение.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на администрацию Динского сельского поселения Динского района и комиссию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (Ищенко).

- Настоящее решение ступает в силу со дня его подписания.

Глава Динского сельского поселения                                          Ю.К.Чернышев

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению Совета Динского сельского поселения Динского района от 17.12.2009 № 25-3/2 «ПРИЛОЖЕНИЕ к решению Совета Динского сельского поселения Динского района от 19.07.2006 № 49

Сельская целевая программа

Социальное развитие Динского сельского поселения

в области тепло- и газоснабжения на 2006-2010 годы

Паспорт сельской целевой программы

Социальное развитие Динского сельского поселения в области тепло- и газоснабжения на 2006-2010 годы

Наименование программы:  Социальное развитие Динского сельского поселения в области тепло - и газоснабжения на 2006-2010 годы

Основание для разработки Программы: Федеральный закон от 06.10.2003    № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления Российской Федерации».

Заказчик Программы: администрация Динского сельского поселения Динского района.

Разработчик Программы: отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Динского сельского поселения.

Цель и задачи Программы: повышение уровня обслуживания жителей поселения и исключения аварийных ситуаций на теплотрассах и газопроводах.

Срок реализации Программы: 2006 -2010 годы.

Источник финансирования Программы: бюджет Динского сельского поселения Динского района, краевой бюджет и другие незапрещенные законом источники.

Ожидаемые конечные результаты от реализации Программы: улучшение уровня комфортности, качества обслуживания в тепло и газоснабжении  жителей поселения.

Координатор Программы: отдел жилищно-коммунального хозяйства  администрации Динского сельского поселения Динского района.

Исполнители Программы: администрация Динского сельского поселения Динского района.

Контроль за осуществлением Программы:  осуществляет отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Динского сельского поселения Динского района.

- Состояние проблемы: на протяжении многих лет была изношена существующая система тепло и газоснабжения, оставшиеся линии теплотрасс и газопроводов требуют замены отдельных участков трубопроводов на большее сечение и увеличения, как их протяженности, так и  потребляемых мощностей газа, тепла и горячего водоснабжения. Сильно изношены здания котельных, требуют капитальных ремонтов кровли, перекрытия и сами здания.

2. Основная цель и задачи Программы: основной целью Программы является повышение качественного уровня обслуживания населения на территории Динского сельского поселения Динского района.

Основной задачей Программы является осуществление  комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, направленных на разработку проектов, переустройство и строительство объектов тепло и газоснабжения.

- Сроки и этапы реализации Программы: 2006 – 2010 годы.

- Ресурсное обеспечение Программы: Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий оценивается в размере 31048,3  тыс. руб., в том числе:

- газификация -15485,2 тыс. руб.

- теплоснабжение -15563,1 тыс. руб.

определена на основе расчетов затрат на проведение мероприятий в ценах действующих в 2008 году.

Структура финансирования Программы:

| Источник финансирования | Всего по программе тыс.руб. | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Общий объем финансирования, в том числе: | 31048,3 | 3433,0 | 384,8 | 7214,5 | 7646,0 | 12370 |
| - бюджет поселения | 6736,8 | 1050,0 | 384,8 | 1331,9 | 156,0 | 3814,1 |
| - иные источники финансирования, не запрещенные законодательством РФ (по согласованию) | 24311,5 | 2383,0 | - | 5882,6 | 7490,0 | 8555,9 |

5.Контроль над реализацией Программы включает:

- периодическую отчетность о реализации программных мероприятий;

- контроль над сроками выполнения Программы;

- контроль над качеством и эффективностью реализации программных мероприятий.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к решению Совета Динского сельского поселения Динского

района «О внесении изменений в решение Совета Динского сельского поселения Динского района от 19.07.2006г. №49 «О внесении изменений в решение Совета Динского сельского поселения Динского района от 19.07.2006  № 49 «О принятии сельской целевой программы «Социальное развитие Динского сельского поселения в  области тепло- и газоснабжения  на 2006-2010 годы» (с изменениями от 20.03.2007, 27.09.2007, 15.11.2007, 06.12.2007, 06.02.2008, 28.02.2008, 05.06.2008, 31.07.2008, 14.08.2008, 02.10.2008, 24.11.2008, 28.08.2009, 26.11.2009)»

В бюджете Динского сельского поселения Динского района в 2009 году на мероприятия данной программы предусмотрено 500.0 тыс. рублей, на данный период неиспользованными остались денежные средства в размере 344,0 тыс. рублей, предусмотренные на мероприятия по:

- Проектированию газопроводов в/д и н/д по ул. Тельмана с заменой ШРП № 65 - стоимостью 60 тыс. рублей;

- Проектированию газопроводов в/д и н/д по ул. Тельмана-Гагарина с заменой ШРП № 85- стоимостью 40 тыс. рублей;

- Проектированию газопроводов в/д и н/д по ул. Хлеборобной с заменой ШРП № 46 - стоимостью 100 тыс. рублей;

- Проектированию газопроводов н/д по ул. Пластуновской от ул. Дружбы до ул.Гоголя- стоимостью 144,0 тыс. рублей (остаток денежных средств от стоимости проектной документации).

В связи с этим предлагаем эти денежные средства перераспределить на оплату других работ связанных с благоустройством, т.к эти работы были выполнены за счет средств ОАО «Динскаярайгаз».

Заместитель главы администрации по

ЖКХ, строительству,

транспорту и связи                                                                                       В.В.Чуб

# 6.  МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование объекта | Объем работ | ПСД | Стоимость СМР | Сроки выполнения | Источники финансирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наличие | стоимость |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Бюджет поселения | Другие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Газификация |
| 1 | Софинансирование строительства газопровода в мкр Солнечный |  |  |  | 2000,0 |  |  | 2000,0 |  |  |  | 2000,0 |  |
| 2 | Замена газопровода по ул. Гоголя от ГРП № 2 до ул. Береговая и ответвление на ул. Комсомольскую от ул. Гоголя до ул. Линейная Проектирование Топографическая съемка Экспертиза проекта Строительство | 1,2 |  | 500,0 98,3 100,0 | 2000,0 |  |  | 500,0 98,3 100,0 | 2000,0 |  | 698,3 | 2000,0 |  |
| 3 | Строительство газопроводов н/д мкр. Солнечный (2 очереди) | 5,0 | Есть |  | 1053,0 | 1053,0 |  | - | - |  | - | 1053,0 |  |
| 4 | Газопровод в/д и н/д по ул. Узкой, Тельмана с заменой ШРП № 49 -1шт Проектирование Строительство | 0,3 |  | 100,0 | 800,0 |  |  |  |  | 900,0 | 50,0 | 50,0 800,0 |  |
| 5 | Газопровод в/д и н/д по ул. Тельмана с заменой ШРП № 65 -1 шт Проектирование Строительство | 0,1 |  | 60,0 |  |  |  |  |  | 60,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 6 | Реконструкция ГРП № 69 ул. Жлобы с заменой регулятора давления РДУК – 100 на РДУК - 200 и реконструкция существующих газопроводов по ул. Набережной от ул. Жлобы до ул. Железнодорожной Ду – 200 мм Проектирование Строительство экспертиза | 1,0 км |  | 460,0 85,0 | 2200,0 | 200,0 | 260,0 | 1500,0 85,0 |  | 700,0 | 545,0 | 1500, 0р.б. 700,0 |  |
| 7 | Газопровод в/д и н/д по ул. Кирова – Комсомольская с заменой ШРП №31 -1 шт Проектирование Строительство | 0,1 |  | 50,0 | 300,0 |  |  |  |  | 50,0 300,0 | 50,0 | 300,0 |  |
| 8 | Газопровод в/д и н/д по ул. Тельмана-Гагарина с заменой ШРП № 85-1 Проектирование Строительство | 0,2 |  | 40,0 | 300,0 |  |  |  |  | 40,0 300,0 | 40,0 | 300,0 |  |
| 9 | Газопровод в/д и н/д по ул. Хлеборобной с заменой ШРП № 46-1 шт Проектирование Строительство | 0,4 |  | 100,0 | 300,0 |  |  |  |  | 100,0 300,0 | 100,0 | 300,0 |  |
| 10 | Установка отключающего устройства на газопроводе в/давления на перекрестке ул. Ленина- ул.Октябрьская Проектирование Строительство | 0,1 |  | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  | 20,0 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
| 11 | Корректировка проекта газификации 40 кв. ж/д по ул. Красноармейская 52 |  |  | 560,0 |  | 560,0 |  |  |  |  |  | 560,0 |  |
| 12 | Участок газопровода в/д по ул. Степная 54 Проектирование Строительство | 0,1 |  | 30,0 | 200,0 |  |  |  |  | 30,0 200,0 | 30,0 | 200,0 |  |
| 13 | Газопровод н/д по ул. Пластуновской от ул. Дружбы до ул.Гоголя | 0,25 |  |  | 1200,0 |  |  |  |  | 1200,0 | 150,0 | 1050,0 |  |
| 14 | Реконструкция оборудования ГРП № 69 по ул. Жлобы, газопровода низкого давления по ул. Набережной |  |  |  | 1500,0 |  |  | 1500,0 |  |  |  | 1500,0 Р.б. |  |
| 15 | Газопровод н/д по ул. Береговой от ул. Кирпичной до ул. Хлеборобной Ду – 150 мм Проектирование Строительство | 0,2 |  | 50 | 950 |  |  |  |  | 1000 | 50 | 950 |  |
| 16 | Распределительный газопровод низкого давления по ул. Краснодарской от ул Широкой до ул. Кирпичной Ду – 150 мм | 0,4 |  |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |  | 500,0 | . |
| 17 | Отключающее устройство на газопроводе высокого давления на перекрестке ул.Кирова – ул. Красная |  |  |  | 58,9 |  |  | 58,9 |  |  |  | 58,9 Р.б. |  |
|  | ВСЕГО: | 9,350 |  | 2103,3 | 13381,9 | 1813,0 | 260,0 | 6342,2 | 2000,0 | 5070,0 | 1583,3 | 13901,9 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |
| 1 | Проектирование и строительство котельной для дома № 165 по ул. Гоголя Оплата за топосъемку территории дома по ул. Гоголя № 165 Лабораторные исследования почвы Формирование землеустроительного дела Заключение ФГУЗ Корректировка проекта на строительство котельной для дома №165 по ул. Гоголя Проектирование водоснабжения и водоотведения Подготовка и выдача технических условий на подключение мини котельной. Радиологическое обследование земельного участка под строительство. Заключение на наличие объектов историко-культурного наследия технические условия и заключения для предпроектных работ Корректировка расчета потребности в тепле и топливе и оаределение условий подключения Работы по врезке газопрово да и производству пуско на ладочных работ на котельной Проведение контроля и лабораторных испытаний сварных стыков на котельной | - | Нет | 685,4 399,0 5,8 4,6 8,9 1,6 26,0 1,6 12,0 3,1 0,3 66,5 6,0 | 1500 | 300,0 300,0 | 104,8 99,0 5,8 | 124,6 4,6 8,9 1,6 26,0 1,6 12,0 3,1 0,3 66,5 | 1656,0 6,0 135,0 15,0 |  | 685,4 399 5,8 4,6 8,9 1,6 26,0 1,6 12,0 3,1 0,3 66,5 6,0 135,0 15,0 | 1500 | 1000 из районного бюджета |
| 2 | Котельная №3 - Замена котлов с низким КПД на энергоэффективные котлы новой модификации 0,6Гкал - Вынос теплотрассы из зоны затопления на надземную прокладку с применением трубы с полиуретановой изоляцией в 2-х трубном исполнении | 6 шт. |  |  | 3000,0 3400,0 |  |  |  | 1000,0 2400,0 | 2000,0 1000,0 | 1000,0 1000,0 | 2000,0 2400,0 |  |
| 3 | Ремонт мягкой кровли на котельной № 4 |  |  |  | 161,0 |  |  | 161,0 |  |  |  | 161,0 р.б |  |
| 4 | Установка частотных преобразователей на Эл. двигатели в котельных № 1,3,4 |  |  |  | 500,0 |  |  |  | 300,0 | 200,0 | 200,0 | 300,0 |  |
| 5 | Замена водонагревателей в котельных № 1,3,4 |  |  |  | 390,0 |  |  |  | 290,0 | 100,0 | 100,0 | 290,0 |  |
| 6 | Изготовление ПСД и ремонт бойлерной в здании котельной № 1 |  |  |  | 224,0 |  |  | 224,0 |  |  | 224,0 |  |  |
| 7 | Установка коммерческих узлов учета расхода газа в котельных № 5,9 |  |  |  | 1125,0 | 1125,0 |  |  |  |  | 550,0 | 575,0 |  |
| 8 | Монтаж противонакипных ультразвуковых установок (ИЛ-1 МХ) |  |  |  | 195,0 | 195,0 |  |  |  |  |  | 195,0 |  |
| 9 | Замена участка теплотрассы к дому № 78 по ул. Гоголя |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  |
| 10 | Замена теплотрассы по ул. Чапаева и ул. Станичной |  |  |  | 162,7 |  |  | 162,7 |  |  |  | 162,7 р.б |  |
| 11 | Строительство котельной в микрорайоне консервного завода «Динской» |  |  |  | 4000,0 |  |  |  |  | 4000,0 |  | 4000,0 |  |
| 12 | Проведение ремонтных работ на теплотрассах |  |  |  | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  | 685,4 | 14877,7 | 1620,0 | 124,8 | 872,3 | 5646,0 | 7300,0 | 3979,4 | 11583,7 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Примечание: при выполнении Программы реальная стоимость работ может отличаться  от стоимости

работ приведенных в данной программе, из-за изменения текущих цен на работы и материалы.

Заместитель главы администрации по

ЖКХ, строительству,

транспорту и связи                                                                                                                          В.В.Чуб