Совет

Динского сельского поселения Динского района

РЕШЕНИЕ

от 31 октября 2013 года                                                                          № 279-47/2

ст. Динская

О внесении изменений в решение Совета Динского сельского

поселения Динского района от 17.12.2009 № 29-3/2 «Об

утверждении сельской целевой программы «Проведение

мероприятий по развитию и техническому

совершенствованию, строительству системы водоснабжения и

водоотведения в Динском сельском поселении Динского

района» на 2010-2015 годы» (с изменениями от 25.03.2010,

29.04.2010, 08.07.2010, 30.09.2010, 17.12.2010, 21.02.2011,

24.03.2011, 12.05.2011, 14.07.2011, 22.09.2011, 22.12.2011,

29.12.2011, 06.02.2012, 22.03.2012, 01.11.2012,

18.12.2012, 14.03.2013, 17.05.2013, 27.06.2013, 19.08.2013)

Рассмотрев сельскую целевую программу «Проведение мероприятий по развитию и техническому совершенствованию, строительству системы водоснабжения и водоотведения в Динском сельском поселении Динского района» на 2010 - 2015 годы», в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 26 Устава Динского сельского поселения Динского района, Совет Динского сельского поселения Динского района РЕШИЛ:

1.	Внести изменения в решение Совета Динского сельского поселения Динского района от 17.12.2009 года № 29-3/2 «Об утверждении сельской целевой программы «Проведение мероприятий по развитию и техническому совершенствованию, строительству системы водоснабжения и водоотведения в Динском сельском поселении Динского района» на 2010 -2015 годы», изложив приложение в новой редакции (приложение).

2.	Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Динского сельского поселения

Динского района 							               Ю.К. Чернышев

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета

Динского сельского поселения

Динского района

от 31.10.2013 №279-47/2

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета Динского

сельского поселения

Динского района

от 17.12.2009 №29-3/2

Сельская целевая программа

Проведение мероприятий по развитию и техническому совершенствованию,

строительству системы водоснабжения и водоотведения

в Динском сельском поселении Динского района на 2010-2015 годы

Паспорт сельской целевой программы

Проведение мероприятий по развитию и техническому совершенствованию,

строительству системы водоснабжения и водоотведения

в Динском сельском поселении Динского района на 2010-2015 годы

| Наименование программы: | проведение мероприятий по развитию и техническому совершенствованию, строительству системы водоснабжения и водоотведения в Динском сельском поселении Динского района. |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы: «Об общих принципах организации местного | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| Координатор программы: | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Динского сельского поселения Динского района. |
| Муниципальный заказчик и исполнители программы: | администрация Динского сельского поселения Динского района и ООО «Водоканал», ООО «Водоотведение» |
| Цель и задачи программы: | повышение качества обслуживания населения в области водоснабжения и водоотведения Динского сельского поселения Динского района. |
| Срок реализации программы: | 2010-2015 годы. |
| Объемы и источники финансирования программы: | бюджет Динского сельского поселения Динского района и другие не запрещенные законом источники удовлетворяют потребность в финансовых ресурсах данную программу в размере 50 641,2 тыс. рублей. |
| Контроль за выполнением программы: хозяйства администрации Динского сельского | осуществляет отдел жилищно-коммунального поселения Динского района. |

1.	Состояние проблемы:

администрацией Динского сельского поселения Динского района проведена работа по выявлению наиболее проблемных участков в области ЖКХ. На протяжении последних лет происходит ухудшение качества предоставления услуг населению по водоснабжению и водоотведению. В связи с большим износом основных производственных фондов (70 %) и частыми авариями, обуславливающими высокий уровень потерь и неучтенных расходов воды, происходят перебои подачи питьевой воды населению и ухудшение её качества при транспортировке. За прошедший период времени проведена определенная работа в этом направлении, но остается еще много нерешенных проблем. Объекты водоснабжения и водоотведения требуют капитального ремонта, внедрения новых технологий и усовершенствования оборудования и агрегатов, обслуживающих существующие сети. Сети водоснабжения и канализации требуют значительных капитальных вложений, что позволит произвести замену изношенных сетей и усовершенствовать существующую систему, а также дальнейшее развитие новых магистральных линий в новых микрорайонах. Основные цели и задачи Программы.

2.	Основной целью Программы является повышение качества предоставления услуг населению по водоснабжению и водоотведению, снижения уровня потерь и неучтенных расходов воды. Техническое совершенствование водопроводно-канализационного хозяйства.

Основной задачей Программы является изготовление проектно-сметной документации по переустройству и строительству новых объектов водоснабжения и водоотведения, осуществление комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, направленных на техническое усовершенствование, развитие и строительство новых систем водоснабжения и водоотведения в Динском сельском поселении Динского района.

3.	Сроки и этапы реализации программы

Программа будет выполняться в течение 2010-2015 годов.

4.	Обоснование ресурсного обеспечения программы

4.1. Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий оценивается в размере 50 641,2 тыс. рублей.

Она определена на основе имеющейся проектно-сметной документации и расчетов затрат на проведение мероприятий в ценах действующих в 2009 году.

5.	Мероприятия сельской целевой программы «Проведение мероприятий по развитию и техническому совершенствованию, строительству системы водоснабжения и водоотведения в Динском сельском поселении Динского района» на 2010 - 2015 годы (прилагаются).

6.	Оценка социально- экономической эффективности программы

Таблица 1

| № п/п | Источники финансирования | Всего финансир ование по программе тыс. руб. | финансирование по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 г. | 2011г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Общий объем финансирования, в том числе: | 50641,2 | 2879,2 | 1782,6 | 4177,4 | 8027 | 24169,7 | 9605,3 |
| 1.1 | бюджет поселения | 50641,2 | 2879,2 | 1782,6 | 4177,4 | 8027 | 24169,7 | 9605,3 |

7.	Критерии выполнения программы

Поэтапный ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения и водоотведения, а также их сетей.

8.	Механизм реализации программы

Изготовление проектно-сметной документации и выполнение строительно-монтажных работ на объектах водопроводно-канализационного хозяйства.

9.	Контроль за реализацией программы Контроль за выполнением программы включает:

периодическую отчетность о реализации программных мероприятий;

контроль за сроками выполнения программы;

контроль за качеством и эффективностью реализации программных мероприятий».

Заместитель главы администрации

по архитектуре, градостроительству,

ЖКХ, транспорту и связи 							Ю.И.Шиян

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Совета Динского сельского поселения Динского района от 31.10.2013 № 279-47/2 «О внесении изменении в решение Совета Динского сельского поселения Динского района от 17.12.2009 № 29-3/2 «Об утверждении сельской целевой программы «Проведение мероприятий по развитию и техническому совершенствованию, строительству системы водоснабжения и водоотведения в Динском сельском поселении Динского района» на 2010-2015 годы» (с изменениями от 30.09.2010, 17.12.2010, 21.02.2011, 22.09.2011, 22.12.2011, 29.12.2011, 06.02.2012, 22.03.2012, 01.11.2012, 18.12.2012, 14.03.2013, 17.05.2013, 27.06.2013, 19.08.2013)

В соответствии с Уставом Динского сельского поселения Динского района вносим изменения в мероприятия данной программы на 2013 год.

Снимаем денежные средства, предусмотренные ранее на мероприятия раздела:

1.0 «Изготовление проектно-сметной документации на объекты:

- Корректировка сметной документации на реконструкцию территории центрального водозабора по ул. Тенистой (Электролизная) - 763 700 рублей, расторжение муниципального контракта из-за срыва сроков поставки работ и как следствие отпала необходимость в корректировке сметной документации. (Из-за несвоевременного исполнения работ мы не смогли войти в краевую программу);

2.0 «Строительство и реконструкция объектов»:

- строительство ливневой канализации по ул. Чапаева от ул. Советской до ул. Луначарского - 99 000 рублей, экономия денежных средств по результату проведенного открытого аукциона;

- строительство ливневой канализации по ул. Кирпичная, 65 - 756 600 рублей, при согласовании и рассмотрении вариантов проектной документации был выбран более экономичный.

3.0 «Ремонт и замена существующих ветхих сетей»:

- распределительного водопровода по ул. Комарова от ул. Тельмана до ул. Есенина -120 000 рублей, т. к. на данном участке необходим вынос водопроводной сети с участков домовладений. В связи с этим требуется проектная документация на строительство новой ветки водопровода. Проектная документация и строительство планируется в 2014 году.

- ремонт водопроводной сети по ул. Набережной в пос. Украинский переносится на 2014 год и снимаем 99 900 рублей.

Общая сумма неиспользованных средств по данной программе составляет - 1 839 200 рублей.

Предлагаем направить 1 839 200 рублей на неотложные мероприятия - это: 1.0 «Изготовление проектно-сметной документации на объекты»:

-	обследование артезианских скважин по ул. Тенистой - 97 200 рублей;
2.0 «Строительству и реконструкции объектов»:

-	строительство водопровода по ул. Хлеборобная от ул. Октябрьская до ул. Красная в ст.Динской (вынос водопроводной сети с участков домовладений) - 798 600 рублей;

-	замена водопровода на площади консервного завода по ул. Тельмана - 141 700 рублен;

5.0 «Техническое обслуживание»:

- работы по запуску ливневой насосной станции по ул. Краснодарской (район КПП) в ст.Динской - 185 600 рублей;

- работы по ремонту ливневой насосной по ул. Краснодарской (район ул. Садовой) в ст.Динской - 616 100 рублей.

Заместитель главы администрации

по архитектуре, градостроительству,

ЖКХ, транспорту и связи                                                                                                 Ю.И Шиян