Совет

Динского сельского поселения Динского района

РЕШЕНИЕ

от 22 декабря 2011 года		                               		 № 180-25/2

ст. Динская

О внесении изменений в решение Совета Динского сельского     поселения Динского района от 24.12.2009 № 37-4/2

«Об утверждении сельской целевой программы «Строительство и реконструкция линий уличного освещения» на 2010-2012 годы»

(с изменениями от 18.02.2010, 25.03.2010, 25.05.2010, 08.07.2010, 17.12.2010, 21.02.2011, 24.03.2011, 12.05.2011)

Рассмотрев сельскую целевую программу «Строительство и реконструкция линий уличного освещения» на 2010-2012 годы», в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 24 Устава Динского сельского поселения Динского района, Совет Динского сельского поселения Динского района РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета Динского сельского поселения Динского района от 24.12.2009 № 37-4/2 «Об утверждении сельской целевой программы «Строительство и реконструкция линий уличного освещения» на 2010-2012 годы», изложив приложение в новой редакции (прилагается).

- Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности

главы Динского сельского поселения 				  В.В.Парамонов

ПРИЛОЖЕНИЕ

|  |  | к решению Совета Динского сельского поселения Динского района от 29.12.2011 № 180-25/2 |
| --- | --- | --- |

«ПРИЛОЖЕНИЕ

|  |  | к решению Совета Динского сельского поселения Динского района от 24.12.2009 г. № 37-4/2 |
| --- | --- | --- |

Сельская целевая программа

«Строительство и реконструкция линий уличного освещения»

на 2010-2012 годы

ПАСПОРТ

сельской целевой программы

«Строительство и реконструкция линий уличного освещения»

на 2010-2012 годы

| Наименование программы: | сельская целевая программа «Строительство и реконструкция линий уличного освещения» на 2010-2012 годы . |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы: | Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| Основные разработчики программы: |  |
| Координатор Программы: | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Динского сельского поселения Динского района. |
| Муниципальный заказчик программы: | администрация Динского сельского поселения Динского района. |
| Цели и задачи программы: | повышение уровня безопасности жителей поселения в темное время суток. Осуществление комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, направленных на разработку проектов, реконструкцию, энергосбережение, и строительство новых объектов уличного освещения. |
| Срок реализации программы: | 2010-2012 годы. |
| Объемы и источники финансирования программы: | Всего 6725,35 тыс. рублей: из средств бюджета Динского сельского поселения, в том числе на: 2010 год – 2916,9 тыс. рублей; 2011 год – 1667,8 тыс. рублей; 2012 год – 2140,65 тыс. рублей. из краевого бюджета на: 2010 год – 615,0 тыс. рублей |
| Контроль за выполнением программы: | осуществляет администрация Динского сельского поселения Динского района и Совет Динского сельского поселения Динского района. |

- Содержание проблемы.

На протяжении многих лет была разрушена существующая система уличного освещения, оставшиеся линии требуют замены и восстановления. Станица разрастается, появляются новые улицы, на которых необходимо строить воздушные линии уличного освещения. Неосвещенные улицы создают предпосылки травматизма населения в темное время суток, криминогенной обстановки, административных правонарушений, увеличивают степень возникновения дорожно-транспортных происшествий в т.ч. с участием пешеходов.

2. Цели и задачи программы: Осуществление комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, направленных на разработку проектов, переустройство и энергосбережение, реконструкцию и строительство новых объектов уличного освещения.

3. Сроки и этапы реализации программы: программа будет выполняться в течение 2010 – 2012 годов.

4. Ресурсное обеспечение и объемы финансирования программы: общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий оценивается в размере 6725,35 тыс. рублей. Она определена на основе имеющейся проектно-сметной документации и расчетов затрат на проведение мероприятий в ценах действующих в 2009 году.

Структура финансирования Программы

| Источник финансирования | Всего по программе, тыс. руб. в т.ч. |
| --- | --- |
| Общий объем финансирования, в том числе: | всего | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| - бюджет поселения | 6725,35 | 2916,9 | 1667,8 | 2140,65 |
| -районный бюджет | - | - | - | - |
| -краевой бюджет | 615,0 | 615,0 | - | - |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |

5. Мероприятия по сельской целевой программе «Строительство и реконструкция линий уличного освещения» на 2010 - 2012 годы» (прилагается).

6. Оценка социально – экономической эффективности программы.

В результате реализации программы будет повышен уровень безопасности жителей поселения в темное время суток, а также снижения аварийности, дорожно-транспортного травматизма и повышения комфортности движения на дорогах Динского сельского поселения. Увеличение освещенных площадей улиц поселения.

7. Критерии выполнения программы.

В результате выполнения мероприятий программы будет осуществлен поэтапный ввод в эксплуатацию объектов уличного освещения.

8. Механизм реализации программы.

Мероприятия программы реализуются в соответствии с установленными сроками и в зависимости от вида выполняемых работ. Для выполнения работ по строительству и реконструкции уличного освещения заказывается проектно-сметная документация. После согласования и экспертного заключения проектно-сметной документации определяется подрядчик, и ведутся работы предусмотренные программой.

9. Контроль над реализацией программы включает:

периодическую отчетность о реализации программных мероприятий;

контроль над сроками выполнения Программы;

контроль над качеством и эффективностью реализации программных мероприятий.

Исполняющий обязанности

начальника отдела ЖКХ                                                        	  С.С.Рябков

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к решению Совета Динского сельского поселения

Динского района 29.12.2011 №180-25/2 «О внесении изменений в решение Совета Динского сельского поселения Динского района от 24.12.2009 № 37-4/2 «Об утверждении сельской целевой программы «Строительство и реконструкция линий уличного освещения» на 2010-2012 годы (с изменениями от 18.02.2010, 25.03.2010, 25.05.2010, 08.07.2010, 17.12.2011, 21.02.2011, 24.03.2011, 12.05.2011)

В соответствии с Уставом Динского сельского поселения Динского района и на основании протокола подведения итогов проведенного аукциона от 01.08.2011 № 0318300469211000057 необходимо привести в соответствие суммы на мероприятия по ремонту воздушных линий уличного освещения. По результатам торгов в разделе 4.0 «Ремонт воздушных линий освещения по улицам» в строках:

4.2 число «689,5» необходимо читать как «564,4»;

4.3 число «104,3» необходимо читать как «78,1»;

4.4 число «93,25» необходимо читать как «82,5»;

4.5 число «133,85» необходимо читать как «114,6»;

4.6 число «70,8» необходимо читать как «59,3»;

4.7 число «51,8» необходимо читать как «48,3»;

4.8 число «27,0» необходимо читать как «24,0»;

4.9 число «29,5» необходимо читать как «25,5»;

Разность, между планируемыми и фактическими суммами составляет 203,3 тыс. рублей, которую мы снимаем с данной программы.

В связи с тем, что администрация Динского сельского поселения Динского района подала заявку в Департамент жилищно-коммунального хозяйства на софинансирование работ по строительству воздушной линии освещения по ул. Первомайской пос. Украинского на 2012 год, проводить в текущем году корректировку (60,0 тыс. рублей) и начинать строительство (265,5 тыс. рублей) считать не целесообразным и перенести выполнение вышеуказанных мероприятий на 2012 год, в 2011 году 325,5 тыс. рублей снимаем. Общая стоимость работ по строительству данного объекта составляет 3 млн.185,8 тыс. рублей в ценах 2001 года.

В разделе 1.0 «Изготовление ПСД на строительство и реконструкцию воздушных линий освещения по улицам» на 2012 год на услугу по составлению сметной документации оставляем 70,0 тыс. рублей и на услугу технического надзора – 100,0 тыс. рублей.

В строке «Услуга по составлению сметной документации»  изменяем число «111,2» на число «103,9» - снимаем 7,3 тыс. рублей.

В разделе 2.0 «Строительство воздушных линий освещения по улицам»

строке 2.10 в 2011 году с мероприятий «Электроснабжение двух 30 квартирных жилых домов мкр. Спортивный в ст. Динской» снимаем остаток средств в размере – 5,4 тыс. рублей.

На 2012 год подана заявка в Департамент жилищно-коммунального хозяйства на софинансирование работ по ремонту воздушных линий освещения по участкам улиц:

ул. Советов пос. Украинского;

ул. Ленина пос. Украинского;

ул. Красной от ул. Гоголя до ул. Садовой;

ул. Комсомольской от ул. Гоголя до ул. Революционной;

ул. Широкой от ул.Коммунальной до ул. Краснодарской;

ул. Широкой от ул. Комсомольской до ул. Короткой;

ул. Кочетинской от ул. Узкой до дома №;

ул. Динской от ул. Шевченко до ул. Садовой;

ул. Луначарского от ул. Коммунальной до ул. Краснодарской;

ул. Революционной от ул. Береговой до ул. Комсомольской;

ул. Хлеборобной от ул. Октябрьской до ул. Красной;

ул. Хлеборобной от ул. Коммунальной до ул. Краснодарской;

ул. Пролетарской от ул. Комсомольской до ул. Береговой;

ул. Кирова от ул. Комсомольской до ул. Пластуновской;

ул. Ленина от ул. Коммунальной до ул. Красной;

ул. Кирпичной от ул. Коммунальной до ул. Краснодарской на общую сумму – 1366,12 тыс. рублей, которую дополнительно включаем в программу.

Также будут выполнены работы по восстановлению уличного освещения по улицам:

- Свободы от ул. К.Маркса до ул. 70 лет Октября – стоимость работ составляет 37,1 тыс. рублей;

- Светлой от ул. Есенина до конца – стоимость работ составляет 119,6 тыс. рублей;

- Пролетарской от ул. Комсомольской до ул. Береговой – стоимость работ составляет 88,6 тыс. рублей, что составит 245,3 тыс. рублей;

В 2012 году будет частично финансироваться мероприятие по строительству воздушной линии освещения по ул. Первомайской в пос. Украинский, выделено 299,25 тыс. рублей.

Остальные ранее предусмотренные мероприятия на 2012 год из-за отсутствия денежных средств исключаем на сумму – 3045,0 тыс. рублей, это:

ул. Черноморская– со стоимостью работ 150,0 тыс. рублей;

ул.Кирова (от ул.Береговой до ул.Комсомольской) – со стоимостью работ 289,5 тыс. рублей;

ул. Революционная (от ул. Красной до ул. Краснодарской) – со стоимостью работ 386,0 тыс. рублей;

территории Комсомольского парка и спортивного комплекса– со стоимостью работ 868,5 тыс. рублей;

ул. Садовая (от ул. Промышленной до КТП/10/04) – со стоимостью работ 868,5 тыс. рублей;

ул. Кочетинская (от ул. Тельмана до ул. Гагарина) – со стоимостью работ 482,5 тыс. рублей;

Из раздела 3.0 «Реконструкция воздушных линий освещения по улицам» на 2012 год из-за отсутствия денежных средств исключаем мероприятия на сумму – 3177,7 тыс. рублей, это:

переходному мостику между ул. Суворова и ул. Черноморской – со стоимостью работ 103,0 тыс. рублей;

И.Франко – со стоимостью работ 160,2 тыс. рублей;

ул.Первомайская (от ул. Комсомольской до ул.Береговой) ) – со стоимостью работ 193,0 тыс. рублей;

ул. Чапаева (от ул. Калинина до ул. Кирпичная)  – со стоимостью работ 289,5 тыс. рублей;

ул.Автомобилистов – со стоимостью работ 193,0 тыс. рублей;

Ул.Крестьянская – со стоимостью работ 144,8 тыс. рублей;

ул. Горького (от ул. Кочетинская до ул. Тельмана)  – со стоимостью работ 144,8 тыс. рублей;

ул. Центральная – со стоимостью работ 193,0 тыс. рублей;

ул. Лермонтова – со стоимостью работ 289,5 тыс. рублей;

ул. Ломоносова  – со стоимостью работ 386,0 тыс. рублей;

ул.Индустриальная – со стоимостью работ 193 тыс. рублей;

ул.Светлая (от ул.Есенина до конца)  – со стоимостью работ 96,5 тыс. рублей;

ул.Набережная (от ул.Запорожской до ул.Жлобы)  – со стоимостью работ 96,5 тыс. рублей;

ул. Береговая (от ул. Кирпичной до ул. Советской)  – со стоимостью работ 241,3 тыс. рублей;

ул.Энгельса – со стоимостью работ 115,8 тыс. рублей;

ул.Кирова(от ул.Красной до ул. Краснодарской)  – со стоимостью работ 96,5 тыс. рублей;

ул.Пролетарская (от ул. Комсомольской до ул.Пластуновской) – со стоимостью работ 96,5 тыс. рублей;

ул. Широкая (от ул. Комсомольской до ул. Короткой) – со стоимостью работ 144,8 тыс. рублей .

Исполняющий обязанности

начальника отдела ЖКХ                                                        	  С.С.Рябков