ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

Динской район

от 30.10.2017№ 2540

программа комплексного развития

СОЦИАЛЬНОЙ  инфраструктуры

Динского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Динского района

НА ПЕРИОД С 2017 ПО 2030 годы

2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ | 3 |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры | 5 |
| 1.1 Социально-экономического состояния поселения, сведения о градостроительной деятельности. | 5 |
| 1.2 Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры Динского сельского поселения | 11 |
| 1.3 Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры, с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры. | 24 |
| 1.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры | 27 |
| РАЗДЕЛ 2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Динского сельского поселения | 27 |
| РАЗДЕЛ 3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Динского сельского поселения | 30 |
| РАЗДЕЛ 4. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, включая оценку социально-экономической эффективности и соответствия нормативам градостроительного проектирования с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры | 35 |
| РАЗДЕЛ 5. Предложения по совершенствованию нормативно – правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижения целевых показателей программы | 35 |

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Динского сельского поселения Динского района

НА 2017-2030 ГОДЫ

| Наименование муниципальной Программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Динского сельского поселения Динского района на 2017-2030 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Наименование заказчика Программы, его местонахождение | Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Динской район «Архитектурно-строительный центр» Краснодарский край, Динской район, станица Динская, ул. Красная, д. 88 |
| Наименование разработчика Программы, его местонахождение | ООО «Фортуна Проект» г. Ставрополь, ул. Объездная, д. 15А, офис 1 |
| Цель Программы | Достижение расчетного уровня обеспеченности населения Динского сельского поселения услугами в области образования, спорта и культуры |
| Задачи Программы | - обеспечить безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры; - доступность объектов социальной инфраструктуры поселения; - эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | Технико-экономические показатели: - уровень обеспеченности населения объектами образования, спорта, культуры; - финансовые затраты на содержание объектов социальной инфраструктуры. Социально-экономические показатели: - доля объектов находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов регионального и местного значения. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | - строительство здания муниципального архива; - строительство крытого плавательного бассейна в БОУ СОШ №1; - текущий ремонт МБУК «КДО Динского сельского поселения Динского района; - текущий ремонт ДК сахарного завода; - текущий ремонт гардеробной, крыльца, замена окон, дверей, напольного покрытия СДК пос. Украинский; - текущий ремонт клуба пос. Заречный; - капитальный ремонт универсальной спортивной площадки станица Динская, ул. Кирова,116; - строительство детского сада в микрорайоне «Северный»; - строительство школы в микрорайоне «Северный»; - строительство детского сада в микрорайоне «Солнечный»; - строительство поликлиники в станице Динской; - строительство пожарного депо п. Украинский. |
| Срок и этапы реализации Программы | 2017-2030 годы (этапы реализации Программы не выделяются) |
| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы в 2017-2030 годах составит 933 381,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 – 7 609,4 тыс. руб.; 2018 – 45 200,0 тыс. руб.; 2019 – 1 262,5 тыс. руб.; 2020 – 65 981,5 тыс. руб.; 2021 – 154 487,1 тыс. руб.; 2022-2030 – 658 840,7 тыс. руб. из них: федеральный бюджет – 9 925,0 тыс. руб.; краевой бюджет –570 175,4 тыс. руб.; районный бюджет – 351 300,7 тыс. руб.; муниципальный бюджет – 1 770,1 тыс. руб.; внебюджетные источники – 210,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры |

РАЗДЕЛ 1.  ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1.1  Социально-экономического состояния поселения, сведения о градостроительной деятельности.

Динское сельское поселение расположено в юго-восточной части Динского района и граничит:

- на северо-западе  – с Красносельским сельским поселением;

- на севере – с Пластуновским сельским поселением;

- на северо-востоке – с Усть-Лабинским районом;

- на востоке – с Васюринским сельским поселением;

- на юго-востоке – с Перворечинским сельским поселением;

- на юге – с г. Краснодаром и Мичуринским сельским поселением;

- на западе – с Новотитаровским сельским поселением.

В состав Динского сельского поселения входят два населенных пункта – станица Динская и поселок Украинский. Станица Динская - административный центр и крупнейший населённый пункт Динского района Краснодарского края.

Расстояние от станицы Динской до г. Краснодара – 25 км. Станица находится северо-восточнее Краснодара на берегу реки Кочеты (бассейн реки Кирпили). По западной окраине станицы проходит федеральная трасса М-4 «Дон». Расстояние по дорогам до ближайшего посёлка на Черном море (п. Джубга) - 145 км. Расстояние по дорогам до ближайшего посёлка на Азовском море (г. Приморско-Ахтарск) - 143 км.

Станица Динская имеет большие перспективы по жилищному строительству. Будущим новоселам будет здесь удобно и комфортно, близость к реке и лесным массивам позволит полноценно отдыхать после напряженного трудового дня.

Не каждая станица может похвалиться таким прекрасным парком, как Комсомольский, раскинувшийся на берегу реки.

Население

Численность населения Динского сельского поселения по состоянию на 01.01.2017 составляет 39 094 человек. Здесь проживает 27,6 % населения Динского района.

Таблица № 1

Оценка численности постоянного населения

| Наименование | Численность населения, чел. | Динамика численности населения (2017/2010 гг.) |
| --- | --- | --- |
|  | 2010 год | 2017 год | абсолютное изменение, чел. | относительное изменение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Население, всего | 36554 | 39094 | +2540 | +6,9 |
| станица Динская | 34848 | 37294 | +2446 | +7,0 |
| поселок Украинский | 1706 | 1800 | +94 | +5,5 |

В существующем генеральном плане Динского сельского поселения, совмещенным с проектом планировки, предлагается следующее проектное решение по демографической ситуации в поселении: численность населения на расчетный период по генеральному плану (2030 г.) составит 51 450 человек. В связи с тем, что фактическая численность населения с 2010 года по 2017 год увеличилась на 2540 человек, то принять расчетную численность населения по генеральному плану рационально. Для увеличения населения необходима реализация мероприятий приоритетных национальных проектов, мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья населения, в том числе репродуктивного, улучшение качества медицинского и социального обслуживания, защиту материнства и детства, пропаганда здорового образа жизни.

Жилой фонд

В границах Динского сельского поселения Динского района существующий жилищный фонд на 2017 год составляет 790,06 тыс. м² общей площади. Обеспеченность жильем составляет в среднем по сельскому поселению 20,2 м2/чел. и может колебаться в зависимости от доходов населения.

Жилая зона занимает большую часть территории населенных пунктов и предназначена для размещения жилой застройки различного типа.

Жилая зона представлена территориями существующей застройки, а также новыми территориями, предназначенными для размещения проектируемого жилья в северо-восточной и восточной части станицы Динской и северной части поселка Украинский.

Размещение новой застройки планируется на землях сельскохозяйственного назначения, включаемых в проектную границу населенных пунктов. При этом необходимо поэтапное изменение вида землепользования в установленном законом порядке в соответствии с этапами строительства, определенными генеральным планом.

Намечаемые прогрессивные тенденции в экономическом развитии, усиление градообразующей функции станицы Динской обуславливают необходимость адекватного развития внутренних функций сельского поселения (жилой, культурно-просветительской, рекреационной и др.), обеспечивающих повышение качества жизни населения. В первую очередь это неразрывно связано с улучшением качества жилой среды населенных пунктов.

Главным образом новое жилищное строительство рассчитано на удовлетворение потребности прироста населения.

Убыль жилого фонда к расчётному сроку принята в размере 30,6 тыс. м2 (станица Динская) или около 4% от современного жилого фонда поселения.

На предстоящий период до 2030 года увеличение общих объемов жилищного фонда за счет нового строительства определено в размерах                   546,0 тыс. м2, в том числе которого фонд жилых строений секционного типа составляет 235,0 тыс. м2.

Планируется строительство порядка 2,7 тыс. единиц индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками и 2,8 тыс. единиц квартирного фонда в многоквартирной застройке.

Основные объемы жилищного строительства – 400 тыс. м2 жилья или более 73 % нового жилого фонда поселения предусматриваются в проектируемом планировочном районе станицы Динской (микрорайон Северный).

Таким образом, к 2030 году общий объем жилищного фонда в Динском сельском поселении может превысить уровень в 1,3 млн. м2, при этом показатель жилищной обеспеченности в расчете на 1 жителя возрастет до                25,4 м2.

Таблица № 2

Перспективный объем жилищного фонда

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Жилищный фонд, всего |  | 1305,49 |
| 2 | Население | чел. | 51450 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 25,4 |
| 4 | Убыль жилого фонда | тыс. м2 | 30,6 |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 | 759,49 |
| 6 | Новое строительство | тыс. м2 | 546,0 |

Комплексная застройка жилых кварталов предполагается параллельно с объектами инфраструктуры, что позволяет создавать жилые массивы не только с учетом современных требований к качеству жилья, но и увеличивать социальную однородность проживания, что имеет важное значение для современных покупателей жилья.

Градостроительная деятельность

станица Динская

Планировочная организация станицы Динской подчинена сложившейся градостроительной ситуации: транспортной инфраструктуры – автомагистрали     М-4 «Дон», автодороге «ст-ца Динская – ст-ца Васюринская» и железной дороге «Краснодар-Тихорецк», природным условиям – наличию водных территорий, возможностью включения в границы прилегающих земель.

Планировочная организация станицы Динской представлена тремя жилыми районами, разделенными между собой руслами рек 1-я и 2-я Кочеты:

- Центральный;

- Солнечный;

- Северный.

Основное территориальное развитие станицы предусматривается в северном направлении на вновь отводимых землях - в Северном жилом районе.

Кроме того планируется развитие станицы в северо-западном и юго-западном направлениях на свободных от застройки, а также вновь отводимых землях.

Центральный жилой район исторически сложился и плотно застроен. В Центральном жилом районе по главной улице станицы - улице Красной расположен многофункциональный общественный центр. Общественный центр станицы линейного типа представляет собой чередующиеся вдоль ул. Красной здания административно-хозяйственного, культурно-просветительного и торгово-бытового назначения, общепоселенческого и районного значения.

Уникальные природные условия: живописная местность с реками, позволяют создать развитую сеть объектов для отдыха и спорта.

Основное развитие получает Северный жилой район. В состав Северного жилого района входят территории существующей застройки части станицы Динской - микрорайон Заречный, прирезанные территории, включены территории садоводческих товариществ.

По проектируемой главной улице, которая связывает Северный и Центральный жилые районы станицы, предусматривается организация двух центров обслуживания населения.

Западнее главной улицы в Северном жилом районе расположены в основном участки садоводческих товариществ. Необходимо предусмотреть перевод садоводческих товариществ в жилую зону. Новое жилищное строительство в западной части Северного жилого района проектируется индивидуальными жилыми домами и домами коттеджного типа.

Восточнее главной улицы Северного жилого района расположен основной массив проектируемой застройки, при строительстве которой предлагается использование многоквартирных малоэтажных и среднеэтажных жилых домов, а также индивидуальных жилых домов с приусадебными участками.

Балка, приток реки 2-я Кочеты, с живописными излучинами, с северо-востока на юго-запад пересекающая эту часть Северного жилого района, позволила создать своеобразную территориально-планировочную структуру проектируемого жилого массива с развитой рекреационной зоной.

На прибрежной территории на левом берегу балки предусматривается организация зоны отдыха. Благоустраивается прибрежная территория балки.

Основные транспортно-пешеходные улицы, мосты через реку объединяют общественный центр жилого района, центры обслуживания и зоны отдыха.

Необходимо завершение освоения территории жилого района «Солнечный». Здесь планируется размещение кварталов малоэтажной многоквартирной жилой застройки секционного типа этажностью до 4 этажей.

Благоустраиваются берега рек. В озелененной зоне на берегу реки                  2-я Кочеты запроектированы культурно-досуговый центр, кафе-бар.

Система бульваров объединяет сквер и парк с прибрежной зоной отдыха.

Система общественных центров станицы Динской объединена в единую структуру магистральными улицами общестаничного значения для автомобильного и автобусного сообщения и пешеходными связями.

Для удобства повседневного обслуживания населения рекомендуется размещение магазинов товаров повседневного спроса, кафе, пунктов бытового обслуживания в существующей застройке силами частных предпринимателей по всей территории станицы.

поселок Украинский

Планировочная организация поселка Украинский подчинена направлениям сложившейся градостроительной ситуации, транспортной инфраструктуры, а также природным условиям – рельефу и наличию реки.

Планировка вновь осваиваемых территорий увязана со сложившейся композицией и является ее естественным продолжением.

Генеральным планом определено перспективное развитие поселка - на расчетный срок – в северном и восточном направлениях.

При въезде в поселок расположена территория, отведенная под развитие населенного пункта. На этой территории в правобережной части поселка предусматривается размещение проектируемой жилой застройки.

Из существующих объектов культурно-бытового обслуживания в правобережной части поселок Украинский имеются магазин и спортивная площадка. С учетом соблюдения радиусов обслуживания проектом размещены территории для трех новых торгово-бытовых подцентров повседневного обслуживания населения.

В левобережной части поселка Украинский расположен исторически сложившийся общественный центр, который представлен зданиями администрации ООО «Пальметта», Дома культуры с библиотекой, отделения почтовой связи со сбербанком, магазинами и кафе «Водолей».

Вдоль берега реки расположены рыболовно-спортивные базы. Предусматривается благоустройство парка и сквера, зоны отдыха на берегу реки 2-я Кочеты.

С целью устранения негативного влияния на жилую застройку к выносу в производственную зону предусматривается стройцех «Ромаш», расположенный по ул. Советов. Ввиду близкого расположения к жилой застройке, на этой территории предлагается разместить объекты производства, для которых не требуется установление санитарно-защитной зоны.

Связь с центром поселения – станицы Динской предусматривается как через станицу Пластуновскую, так и по автодороге местного значения, идущей через южную производственную зону.

Транспорт и связь

Динское сельское поселение - транспортный узел, имеющий развитые пути сообщения и имеющий связь со всеми регионами Краснодарского края. Транспортная отрасль охватывает все виды деятельности, связанные с перевозками грузов и пассажиров, выполняемые транспортными предприятиями всех форм собственности и организационно-правовых форм, подсобными подразделениями предприятий, отнесенных к другим отраслям, домашними хозяйствами в части оказания платных услуг.

Территорию Динского сельского поселения пересекает железнодорожная магистраль Северо-Кавказской железной дороги Краснодар-Тихорецк общегосударственного значения, по которой осуществляются пассажирские и грузовые перевозки из различных регионов страны через г. Краснодар к важнейшему порту на Черноморском  побережье г. Новороссийску, к г. Туапсе, г. Сочи, в Абхазию.

Транспортная отрасль Динского поселения представлена крупным автотранспортным предприятием ОАО «Динское АТП», а также малыми автомобильными предприятиями и частными предпринимателями.

Розничной торговлей автомобилями занимаются два крупных предприятия - ЗАО «Краснодарский автоцентр Камаз» и ООО «Кубань-Скан».

Развитие транспорта и связи является неотъемлемой частью развития поселения на долгосрочную перспективу для достижения главной цели: кардинального повышения качества жизни населения.

Агропромышленный комплекс

Большая часть посевных площадей поселения занята под зерновые и зернобобовые культуры. Значительный удельный вес в экономике поселения занимает сельское хозяйство. Оно представлено 33 крестьянскими и фермерскими хозяйствами, которые обрабатывают более 600 га пашни. В сельскохозяйственном производстве Динского сельского поселения ведущую роль занимает растениеводство. На территории поселения осуществляют свою деятельность 4 крупных предприятия по выращиванию, уборке и переработке сельхозкультур: ООО «Кубанские аграрные технологии», ООО «Нива Кубани», ОАО АФ «Кубань». Данные предприятия обеспечивают трудоустройство более 150 человек. На территории Динского поселения более 12 тысяч личных подсобных хозяйств (ЛПХ). Численность граждан, занимающихся ЛПХ 13 тыс. человек. Развитие ЛПХ прежде всего решает проблемы обеспечения населения доступными и качественными сельскохозяйственными продуктами, а также способствует занятости населения всего района.

Промышленность

На территории Динского сельского поселения расположен ряд значимых предприятий: ЗАО «Краснодарский автоцентр «КАМАЗ», ООО «Кубаньмельпродукт», ООО «Компания Трио», ООО «Кубань-Скан», ООО «Контакт 77», ООО «Динск-Сахар», ЗАО «Российская стекольная компания», ООО «Завод Югтрубпласт», ООО «Краснодарский компрессорный завод», ООО Компания «Металл Профиль Юг», ООО Компания «СОКО», ЗАО МПК «Динской» и другие.

Также есть отличная возможность развития и строительства промышленных предприятий, т.к. по территории поселения проходят федеральная трасса «Дон» и железная дорога.

В настоящее время в Динском сельском поселении наблюдается в целом положительное развитие промышленного производства.

С целью исключения негативного влияния на существующую жилую застройку предусматривается ограничение хозяйственной деятельности на территории некоторых предприятий, расположенных без соблюдения нормативной санитарно-защитной зоны: в ст. Динской – ООО «Югавтодорстрой», ДРСУ-1, ООО «Панто», ООО «Кубанская кормилица», ОАО «Динской элеватор, Кнауф; в поселке Украинском - цех № 8 Миниферма. Территории, на которых вводится ограничение хозяйственной деятельности, предусматривается использовать этими же предприятиями под коммунально-складскую зону.

Одной из важнейших черт современной пищевой промышленности является относительно невысокий уровень загрузки производственных мощностей. Причин низкого уровня использования основных фондов является значительный моральный и физический износ машин и оборудования, не позволяющий выпускать конкурентоспособную продукцию. Сокращение ресурсной базы ведет не только к росту экспорта сельскохозяйственного сырья, но и к росту импорта готовой пищевой продукции (кондитерские изделия, овощные консервы, и др.) Исключение составляет, прежде всего, продукция мясопереработки (изготовление колбасных изделий).

1.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры Динского сельского поселения

Объекты здравоохранения

Услуги здравоохранения Динского сельского поселения Динского района  представляют:

- бюджетное учреждение здравоохранения муниципального образования Динской район «Центральная районная больница» (станица Динская,                    ул. Кирпичная, 55 А), рассчитанная на 431 койку.

В больнице расположена поликлиника на 822 посещения в смену.

- муниципальное учреждение здравоохранения «Врачебная амбулатория п. Украинский» (поселок Украинский, ул. Советов, 39). Количество персонала составляет – 9 человек (врач – 3 ед., младший персонал – 6 ед.). Амбулатория рассчитана на 24 посещения в день, а так же посещения на дому;

- станция скорой медицинской помощи (станица Динская, ул. Кирпичная, 74), рассчитанная на 5 автомобилей;

- лечебно-оздоровительный центр ООО «Диамант» (станица Динская,             ул. Гоголя,86);

- многопрофильный медицинский центр «Евромедсервис» (станица Динская, Ужгородская, 2-д);

- медицинский центр «Семейный доктор» (станица Динская,                            ул. Тельмана,79А);

- медицинский центр «Зимамед» (станица Динская, ул. Советская,9);

- клиника «Ваш доктор» (станица Динская, ул. Красноармейская, 52);

- стоматологическая клиника «Элитмед» станица Динская,                                ул. Луначарского, 57а.

Объекты образования

Система образования выполняет важнейшую социально-экономическую функцию и является одним из определяющих факторов развития Динского сельского поселения.

Таблица № 3

Общеобразовательные учреждения

| № п/п | Наименование | Адрес | Проектная мощность | Фактическое посещение | Резерв/дефицит мест | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4 муниципального образования Динской район" имени Георгия Константиновича Жукова | станица Динская, ул. Калинина, 58 | н/д | 1463 | - | Здание школы 3-х этажное, 38 учебных кабинетов. Здание оснащено современным мультимедийным оборудованием, спортивным инвентарём, оборудованием для столовой и пищеблока. Имеются лицензированный медицинский кабинет, учебные мастерские. Школа №4 была построена в 1971 году. |
| 2 | Бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования Динской район "Открытая (сменная) общеобразовательная школа" | станица Динская, ул. Чапаева, 98 | н/д | 140 | - | Школа располагается в приспособленном здании 1911 года постройки. Имеется три учебных кабинета. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования Динской район "Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Российской Федерации Туркина Андрея Алексеевича | станица Динская, ул. Тельмана, 102 | н/д | 951 | - | Школа располагается в двух 3-х этажных зданиях, соединенных между собой. Год постройки зданий: начальная школа – 1977 год; основная школа – 1967 год. В школе имеется 57 учебных кабинетов, три спортзала, актовый зал, библиотека, стадион, лицензированный медицинский кабинет. Пищеблок с обеденными залами и учебные мастерские располагаются в отдельно стоящем здании 1967 года постройки. |
| 4 | Бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования Динской район "Средняя общеобразовательная школа № 2" имени Александра Васильевича Суворова | станица Динская, ул. Мира, 2 | н/д | 1488 | - | Школа располагается в двух 3-х этажных зданиях, соединенных между собой. Год постройки зданий: начальная школа – 1994 год; основная школа – 1965 год. В школе имеется 49 учебных кабинетов, два спортзала, актовый зал библиотека, стадион, пищеблок, столовая с обеденным залом мест, лицензированный медицинский кабинет, мастерская. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | Бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования Динской район "Средняя общеобразовательная школа №3" | станица Динская, ул. Красная, 34 | н/д | 788 | - | Здание 3-х этажное. В здании школы размещено 28 учебных кабинетов, библиотека, стадион, пищеблок, столовая с обеденным залом на 60 посадочных мест, лицензированный медицинский кабинет, мастерская. Год постройки основного задания - 1955, пристройки к нему - 1972. |
| 6 | Бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №26" | Поселок Украинский, ул. Советов, 8 | 250 | 110 | - | Здание 2-х этажное, 1978 года постройки. В здании школы размещено 14 учебных кабинетов, библиотека, спортзал, тренажерный зал, стадион, пищеблок, столовая с обеденным залом на 60 посадочных мест, лицензированный медицинский кабинет, мастерская. |

Таблица № 4 Детские дошкольные учреждения

| № п/п | Наименование | Адрес | Проектная мощность | Фактическое посещение | Резерв/дефицит мест | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования Динской район «Детский сад №1» | станица Динская, ул. Пролетарская, 52 | н/д | н/д | - | Здание 2-х этажное. Год постройки – 1975. В здании детского сада размещено 5 групповых ячеек, музыкальный зал, пищеблок, прачечная, лицензированный медицинский кабинет. |
| 2 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №7» муниципального образования Динской район | станица Динская, улица Кирова, 95 б | 85 | н/д | - | Здание 2-х этажное. Год постройки – 1974. В здании детского сада размещено 5 групповых ячеек, музыкальный зал, пищеблок, прачечная, лицензированный медицинский кабинет. |
| 3 | Бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования Динской район «Детский сад комбинированного вида № 27» | станица Динская, ул. Красная, д. 19 | 300 | 530 | Дефицит 230 мест | Здание 2-х этажное. Год постройки – 1991. В здании детского сада размещено 12 групповых ячеек, музыкальный зал, пищеблок, прачечная, лицензированный медицинский кабинет. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | Бюджетное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида муниципального образования Динской район «Детский сад №29» | станица Динская, ул. Новая, д. 108 | н/д | н/д | - | Здание 2-х этажное. Год постройки – 1985. В здании детского сада размещено 12 групповых ячеек, музыкальный зал, пищеблок, прачечная, лицензированный медицинский кабинет. |
| 5 | Автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – Детский сад №3» | станица Динская, ул. Калинина, д. 31 | н/д | 588 | - | Здание 2-х этажное. Год постройки – 1986. В здании детского сада размещено 14 групповых ячеек, 2 музыкальных зала, физкультурный зал, пищеблок, прачечная, лицензированный медицинский кабинет. |
| 6 | Автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №8» | станица Динская, ул. Красноармейская, 72А | н/д | н/д | - | Здание 2-х этажное. Год постройки – 1980. В здании детского сада размещено 7 групповых ячеек, музыкальный зал, пищеблок, прачечная, лицензированный медицинский кабинет. |
| 7 | Бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования Динской район «Детский сад №19» | поселок Украинский, ул. Мира, 9 | 55 | н/д | - | Здание 2-х этажное. Год постройки – 1977. В здании детского сада размещено 4 групповых ячейки, музыкальный зал, пищеблок, прачечная, лицензированный медицинский кабинет. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | Бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования Динской район «Детский сад №13» | станица Динская, ул. Комарова, 2 | н/д | н/д | - | Здание одно этажное. Год постройки – 1961. В здании детского сада размещено 6 групповых ячеек, музыкальный зал, пищеблок, прачечная, лицензированный медицинский кабинет. |
| 9 | Бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования Динской район «Детский сад №4» | станица Динская, ул. Мира, 4 | н/д | н/д | - | В дошкольное образовательное учреждение 3 здания. Год постройки – 1961.Два одноэтажных: в одном размещено 2 групповых ячейки, в другом - прачечная и пищеблок. Третье здание – одноэтажное 1961 года постройки с пристройкой двухэтажной - 1986 года постройки, где размещено 4 групповые ячейки, музыкальный зал, лицензированный медицинский кабинет. |

Таблица № 5

Объекты дополнительного образования

| № п/п | Наименование | Адрес | Проектная мощность | Фактическое посещение | Резерв/дефицит мест |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств станицы Динской" | станица. Динская, ул. Луначарского, 34 | н/д | н/д | - |
| 2 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей муниципального образования Динской район "Детско-юношеская спортивная школа № 1" | станица Динская, ул. Дружбы, 30Б | н/д | н/д | - |
| 3 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа №3" | станица Динская, ул. Октябрьская, 2 | н/д | н/д | - |
| 4 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования Динской район «Центр творчества» | станица Динская, ул. Красная, 82 | н/д | н/д | - |

Объекты физической культуры и спорта

Благодаря успешной реализации программ Динского сельского поселения по развитию физической культуры и спорта население стало больше уделять внимания здоровому образу жизни.

Более 18 тысяч человек занимаются спортом, принимая участие в спортивных мероприятиях различного уровня. В совокупности в районных, краевых и общероссийских соревнованиях в год принимают участие около шести тысяч человек.

За счет внебюджетных средств построена спортивная площадка для воркаута на спортивной базе БОУ СОШ № 2, а также установлено спортивное оборудование (турники и шведская стенка) на территории жилого массива Стекольного завода.

Таблица № 6

Существующие объекты физической культуры и массового спорта

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Универсальная спортивная площадка | станица Динская, ул. Кирова,116 | 25х35 S=875 м2 |
| 2 | Спортивный комплекс с плавательным бассейном «Нептун» | станица Динская, ул. Дружбы,30б/1 | - |
| 3 | Универсальная спортивная площадка | станица Динская, ул. Дружбы,2/3 | 40х27 S=1080 м2 |
| 4 | Универсальная спортивная площадка | станица Динская, ул. Тельмана, 102 | 30х30 S=900 м2 |
| 5 | Зал шейпинга и аэробики спортивного клуба «Абрикос» | станица Динская, ул. Тельмана, 98 | - |
| 6 | Фитнес-клуб «Legend» | станица Динская, ул. Луначарского, 54 | - |
| 7 | Футбольный манеж академии ФК «Краснодар» | станица Динская, ул. Красная, 1б/1 | - |
| 8 | Фитнес клуб «Инь-Янь» | станица Динская, ул. Кирпичная, 75а | - |
| 9 | Фитнес клуб «Sport Art fitness» | станица Динская, ул. Луначарского, 20 | - |
| 10 | Спортивный клуб «Витязь» | станица Динская, Школьная, 3 | - |

В Динском сельском поселении проводятся спортивные мероприятия ко всем знаменательным датам Российской Федерации, Краснодарского края и местным праздникам.

Объекты культуры

Задача органов местного самоуправления на современном этапе заключается не только в сохранении традиций, оставленных нам предками, но и во внедрении новых инновационных методов проведения и организации досуга населения в сельской местности.

Таблица № 7

Существующие объекты культуры

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Клуб | Библиотека |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кол-во мест | кол-во книг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 1 | Бюджетное учреждение культуры муниципального образования Динской район «Межпоселенческая библиотека» | станица Динская, ул. Красная, 72 | - | 62938 |
| 2 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Динского сельского поселения» - Динская детская библиотека | станица. Динская, ул. Красная, 88 | - | 32958 |
| 3 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Динского сельского поселения» - библиотека пос. Украинский | Поселок Украинский, ул. Ленина, 1 | - | 14640 |
| 4 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговое объединение» Динского сельского поселения муниципального образования Динской район | станица Динская, ул. Красная, 23 | 827 | - |
| 5 | Бюджетное учреждение культуры «Динской районный организационно-методический центр» муниципального образования Динской район | станица Динская, ул. Красная, 55 | 130 | - |
| 6 | Бюджетное учреждение культуры муниципального образования Динской район «Районный Киноцентр» | станица Динская, ул. Красная, 75 | 432 | - |
| 7 | Бюджетное учреждение культуры муниципального образования Динской район «Историко-краеведческий музей» | станица Динская, ул. Красная, 86 | 80 | 12000 экспонатов |

В течение 2016 года учреждениями культуры организовано и проведено более 700 различных мероприятий, на которых присутствовало порядка 100 тысяч человек.

Наиболее значимые события в культурной жизни поселения - это участие в мероприятиях, посвященных годовщине Победы, «Георгиевская лента», которые показали достойный уровень развития сферы культуры в поселении.

В течение года ведется работа по нескольким направлениям, в том числе: военно-патриотическому воспитанию молодежи и многое другое.

В домах культуры работают  кружки для всех возрастных групп. Каждый здесь нашел занятие по интересам: пение, занятия танцами и спортом. Ежедневно учреждения культуры принимает порядка 1500 человек.

Коллективы принимают активное участие в многочисленных краевых, межмуниципальных, районных фестивалях и конкурсах, зачастую занимая призовые места и становясь лауреатами конкурсов.

Предприятия торговли, общественного питания,

бытового обслуживания

В Динском сельском поселении расположены следующие объекты:

Предприятия торговли

Предприятия торговли в Динском сельском поселении представлены магазинами - 590 ед., которые занимаются реализацией продовольственных и промышленных товаров. Общая торговая площадь магазинов поселения составляет 27980 м2.

Предприятия общественного питания

Предприятия общественного питания в Динском сельском поселении представлены кафе, закусочные, столовые, пиццерии и др. - 38 ед. Общее число посадочных мест составляет 1749.

Предприятия бытового обслуживания

- Парикмахерская – 40 ед., число кресел – 80 ед.

- Станции технического обслуживания – 33 ед.

Прочие объекты

Таблица № 8

| № п/п | Наименование объекта | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Динское ОСБ №5186 | станица Динская, ул. Красная 71 |
| 2 | ОАО «Юг-Инвестбанк» | станица Динская, ул. Советская 32 |
| 3 | ООО КБ «Кубань Кредит» | станица Динская, ул. Ленина 24 |
|  | ОАО «Крайинвестбанк» | станица Динская, ул. Красная 86 |
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | Отделение почтовой связи 353204 Западно-Кубанского почтамта обособленного структурного подразделения УФПС Краснодарского края –филиала ФГУП «Почта России» | станица Динская, ул. Красная, 47 |
| 5 | Отделение почтовой связи Украинский 353218 Западно-Кубанского почтамта обособленного структурного подразделения УФПС Краснодарского края –филиала ФГУП «Почта России» | поселок Украинский |
| 6 | Аптека и аптечные пункты | 26 ед. |
| 7 | Ветеринарная аптека | станица Динская, ул. Чапаева, 102 |
|  |  | станица Динская, ул. Гоголя, 86, корп. Б |
|  |  | станица Динская, ул. Свердлова, 18А |
| 8 | Свято-троицкий храм | станица Динская, ул. Широкая, 55 |
| 9 | Бюджетное учреждение муниципального образования Динской район «Служба заказчика по строительству, жилищно- коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу» | станица Динская, ул. Ленина, 23 |
| 10 | Бюджетное учреждение муниципального образования Динской район «Аварийно-спасательная служба» | станица Динская, ул. Железнодорожная, 259 А |
| 11 | Казенное учреждение муниципального образования Динской район «Молодежный центр» | станица Динская, ул. Луначарского, 13 |
| 12 | Бюджетное учреждение муниципального образования Динской район «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению Динского района» | станица Динская, ул. Красная, 112 |
| 13 | Муниципальное унитарное предприятие «Земельно- кадастровое бюро» | станица Динская, ул. Красная, 88/1 |

1.3 Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры, с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры.

Таблица № 9

Прогнозный спрос на услуги социальной инфраструктуры

Динского сельского поселения (перспективная численность населения – 51 450 чел.)

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Принятые нормативы (Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края, приложение №6 таб. 1, СНиП 2.07.01.89*) | Нормативная потребность | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сохраняемая | Требуется запроектировать |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Учреждения образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (дети с 1 до 6 лет) | мест | 28 мест на 1 тыс. чел. | 1440 | 1021 | 419 |
| 2 | Общеобразовательные школы (дети от 7 до 17 лет) | мест | 140 мест на 1 тыс. чел. | 7200 | 4550 | 2650 |
| 3 | Внешкольные учреждения, в том числе | мест | 10% от общего числа школьников | 650 | 650 | 0 |
| Учреждения здравоохранения |
| 4 | Стационарные больницы для взрослых, | коек | 10,2 койко-мест на 1 тыс. постоянного населения | 524 | 500 | 24 |
| 5 | Амбулаторно-поликлиническая сеть без стационаров, для постоянного населения | посещений в смену | 18,15 на 1 тыс. постоянного населения | 934 | 846 | 88 |
| 6 | Аптеки | м2 общей площади | 10 на 1 тыс. населения | 520 | 520 | 0 |
| 7 | Станции скорой медицинской помощи, | автомобилей | 0,1 на 1 тыс. населения | 11 | 11 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Учреждения социального обслуживания населения |
| 8 | Детские дома-интернаты | место | 3 на 1 тыс. населения от 4 до 17 лет | 154 | 0 | 154 |
| 9 | Дома-интернаты для престарелых с 60 лет | место | 28 на 1 тыс. населения с 60 лет | 1440 | 0 | 1440 |
| 10 | Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями (с 18 лет) | мест | 1 на 1 тыс. населения с 18 лет | 51 | 0 | 51 |
| 11 | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых | чел | 60 на 1тыс. населения после 60 лет | 3087 | 0 | 3087 |
| 12 | Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах колясках и их семей | чел | 0,5 на 1тыс. чел всего населения | 26 | 0 | 26 |
| Учреждения культуры |
| 13 | Сельские библиотеки | тыс. ед. хранения | 4,5 на 1 тыс. населения | 231525 | 110536 | 120989 |
|  |  | мест | 3 на 1 тыс. населения | 154 | 154 | 0 |
| 14 | Клубы или учреждения клубного типа | зрительные места | 80 на 1 тыс. жителей | 4116 | 1389 | 2727 |
| Спортивные сооружения |
| 15 | Территории физкультурно-спортивных сооружений | га | 0,7 на 1 тыс. чел. | 36 | 36 | 0 |
| 16 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | м2 общей площади | 80 на 1 тыс. чел. | 4116 | 4116 | 0 |
| 17 | Спортивные залы общего пользования | м2 пола | 80 на 1 тыс. чел. | 4116 | 4116 | 0 |
| 18 | Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания | м2 площади пола зала | 80 на 1 тыс. чел. | 4116 | 4116 | 0 |
| 19 | Бассейны крытые и открытые общего пользования | м2 зеркала воды | 25 м2 на 1 тыс. чел. | 1286 | 1158 | 128 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20 | Плоскостные спортивные учреждения | м2 | 1949,4 на 1 тыс. чел. | 100296,6 | 77976 | 22320,6 |
| 21 | Детско-юношеская спортивная школа | м2 площади пола зала | 10 на 1 тыс. чел. | 5145 | 5145 | 0 |
| 22 | Спортивно-досуговые центры | м2 площади пола зала | 300 на 1 тыс. чел. | 15345 | 12000 | 3345 |
| Учреждения торговли и общественного питания |
| 23 | Магазины | м² торговой площади | 300 на 1 тыс. чел. | 15435 | 27980 | 0 |
| 24 | Предприятия общественного питания | посадочных мест | 40 на 1 тыс. чел. | 2058 | 1749 | 309 |
| Предприятия бытового обслуживания |
| 25 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 9 на 1 тыс. чел. | 463 | 463 | 0 |
| 26 | Прачечные | кг белья в смену | 120 на 1 тыс. чел. | 6174 | 0 | 6174 |
| 27 | Химчистки – фабрики химчистки | кг вещей в смену | 11,4 на 1 тыс. чел. | 586 | 0 | 586 |
| 28 | Банно-оздоровительный комплекс | место | 5 на 1 тыс. чел. | 257 | 0 | 257 |
| Предприятия коммунального обслуживания |
| 29 | Гостиницы коммунальные | место | 6 на 1 тыс. чел. | 309 | 428 | 0 |
| 30 | Пожарные депо | машин | 0,2 на 1 тыс. чел. | 10 | 0 | 10 |
| 31 | Бюро похоронного обслуживания | 1 объект | 1 на 0,3 млн. жителей / 1на поселение | 1 | 1 | 0 |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения |
| 32 | Отделения связи | объект | 1 на 9 тыс. чел. | 6 | 2 | 4 |
| 33 | Отделение, филиалы банков | операционная касса | 0,5 на 1 тыс. чел. | 25 | 25 | 0 |

1.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры

Требования к развитию социальной инфраструктуры установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» (далее – Требования № 1050).

В соответствии с Требованиями № 1050 основой разработки программ социальной инфраструктуры являются государственные и муниципальные программы, стратегия социально-экономического развития муниципального образования Динской район, планы мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития, индикативные планы, документы о развитии и комплексном освоении территорий поселения.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Динского сельского поселения разрабатывалась на основе документов о развитии и комплексном освоении территорий, в частности:

( Генеральный план Динского сельского поселения Динского района Краснодарского края.

Также при разработке Программы учтены местные нормативы градостроительного проектирования Динского сельского поселения.

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО

ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Таблица № 10

| № | Наименование | Технико-экономические параметры | Сроки реализации в плановом периоде |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 | 2027-2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство здания муниципального архива | - | 3613,7 | 35000,0 |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | Строительство крытого плавательного бассейна в БОУ СОШ №1 | - | 3478,1 | 10000,0 |  |  |  |  |  | Отдел образования муниципального образования Динской район |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | Текущий ремонт МБУК «КДО» Динского сельского поселения Динского района | S=2906,2 м2 827 мест | 207,6 |  |  |  |  |  |  | Отдел культуры муниципального образования Динской район |
| 4 | Текущий ремонт ДК сахарного завода | S=904,3 м2 200 мест |  |  | 300,0 |  |  |  |  | Администрация Динского сельского поселения |
| 5 | Текущий ремонт гардеробной, крыльца, замена окон, дверей, напольного покрытия СДК поселок Украинский | S=2069,6 м2 513 мест | 310,0 |  |  |  |  |  |  | Администрация Динского сельского поселения |
| 6 | Текущий ремонт клуба поселок Заречный | 50 мест |  | 100,0 |  |  |  |  |  | Администрация Динского сельского поселения |
| 7 | Капитальный ремонт универсальной спортивной площадки станица Динская, ул. Кирова,116 | 25х35 S=875 м2 |  |  | 962,5 |  |  |  |  | Администрация Динского сельского поселения |
| 8 | Строительство детского сада в микрорайоне «Северный» | 400 мест |  |  |  | 65981,5 | 65981,5 | 65981,5 |  | Администрация муниципального образования Динской район |
| 9 | Строительство школы в микрорайоне «Северный» | 1600 мест |  |  |  |  | 88505,6 | 354022,4 |  | Администрация муниципального образования Динской район |
| 10 | Строительство детского сада в микрорайоне «Солнечный» | 250 мест |  |  |  |  |  |  | 143400,0 | Администрация муниципального образования Динской район |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | Строительство поликлиники станица Динская | 90 посещений в смену |  |  |  |  |  |  | 85511,7 | Администрация муниципального образования Динской район |
| 12 | Строительство пожарного депо поселок Украинский | 2 машины |  |  |  |  |  |  | 9925,0 | Администрация муниципального образования Динской район |

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

Ориентировочная стоимость строительства здания определена по проектам объектов-аналогов и на основании НЦС 81-02-03-2012 «Объекты народного образования» и НЦС 81-02-04-2012 «Объекты здравоохранения». При разработке рабочей документации необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен.

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

Таблица № 11

Прогнозируемый объем финансовых средств на реализацию Программы

| №п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Годы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022-2026 гг. | 2027-2030 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство здания муниципального архива | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 3613,7 | 35000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство крытого плавательного бассейна в БОУ СОШ №1 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 3478,1 | 10000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | Текущий ремонт МБУК «КДО Динского сельского поселения Динского района | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальный бюджет | 207,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Текущий ремонт ДК сахарного завода | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальный бюджет |  |  | 90,0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 210,0 |  |  |  |  |
| 5 | Текущий ремонт гардеробной, крыльца, замена окон, дверей, напольного покрытия СДК поселок Украинский | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальный бюджет | 310,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | Текущий ремонт клуба поселок Заречный | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальный бюджет |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт универсальной спортивной площадки станица Динская, ул. Кирова,116 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальный бюджет |  |  | 962,5 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство детского сада в микрорайоне «Северный» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  | 39588,9 | 39588,9 | 39589,0 |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  | 26392,6 | 26392,6 | 26392,6 |  |
|  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9 | Строительство школы в микрорайоне «Северный» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  | 53103,4 | 212413,5 |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  | 35402,2 | 141608,9 |  |
|  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Строительство детского сада в микрорайоне «Солнечный» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  | 100380,0 |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  | 43020,0 |
|  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Строительство поликлиники станица Динская | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  | 85511,7 |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12 | Строительство пожарного депо поселок Украинский | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 9925,0 |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ВКЛЮЧАЯ ОЦЕНКУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И СООТВЕТСТВИЯ НОРМАТИВАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ С РАЗБИВКОЙ ПО ВИДАМ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Реализация программных мероприятий в соответствии с намеченными целями и задачами обеспечит увеличение численности населения Динского сельского поселения. Успешная реализация демографической политики на территории сельского поселения будет способствовать росту продолжительности жизни населения и снижению уровня смертности населения.

Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих уровней обеспеченности объектами местного значения населения Динского сельского поселения:

- проектируемая жилая застройка будет обеспечена учреждениями общего и дошкольного образования в нормативном радиусе доступности таких учреждений и нормативным количеством мест;

- увеличение числа населения занимающихся спортом, путем увеличения видов спорта, располагаемых на специализированных объектах;

- расширение возможностей для культурно-духовного развития жителей сельского поселения;

- совершенствование организационно-экономического потенциала здравоохранения, усиление профилактической составляющей в здравоохранении.

Реализация программных мероприятий обеспечит повышение уровня жизни населения Динского сельского поселения, повышение уровня благоустройства территорий, создания комфортных и безопасных условий проживания, развития социальной инфраструктуры сельского поселения.

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

Реализация программы осуществляется через систему программных мероприятий разрабатываемых муниципальных программ Динского сельского поселения, а также с учетом федеральных проектов и программ, региональных программ Краснодарского края и муниципальных районных программ, реализуемых на территории Динского сельского поселения.

В целях разработки мероприятий, а также для последующей подачи заявок на финансирование (софинансирование) данных мероприятий из разных уровней бюджета, или внебюджетных средств необходимо:

проведения мониторинга обеспеченности объектами социальной инфраструктуры и состояния объектами социальной инфраструктуры;

проведение мониторинга потребности в объектах социальной инфраструктуры на территории Динского сельского поселения;

подготовка документации по планировке территории с включением в нее зон размещения объектов социальной инфраструктуры, в соответствии с требованиями действующего законодательства;

отвод (резервирование) земельных участков для размещения объектов социальной инфраструктуры;

проектирование, строительство (реконструкция) объектов социальной инфраструктуры для обеспечения потребности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

В соответствии с изложенной в программе политикой, администрация Динского сельского поселения должна разрабатывать муниципальные программы, конкретизировать мероприятия, способствующие достижению стратегических целей и решению поставленных программой задач.

Исполняющий обязанности

заместителя главы администрации

муниципального образования

Динской район									      С.В. Ганич